TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP THỰC TẾ

- Thông tin người thực hiện

| Họ và tên sinh viên: LÊ DUY KHANG Ngành: Công nghệ Thông tin – Kỹ sư Công nghệ phần mềm Điện thoại: 0779598550 | MSSV: 24IT105 Lớp: 24SE1 Email: khangld.24it@vku.udn.vn |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Bình |  |

- Tên đề tài: Giải pháp tích hợp Chatbot hỗ trợ tra cứu thông tin vào hệ thống quản lý nghỉ phép và danh sự doanh nghiệp.

- Mô tả:

Trong bối cảnh chuyển đổi số tại doanh nghiệp, việc quản lý nghỉ phép nhân viên bằng hình thức thủ công dễ gây thất lạc thông tin, khó theo dõi trạng thái đơn và mất thời gian trong quá trình phê duyệt. Vì vậy, đề tài “Giải pháp tích hợp Chatbot hỗ trợ tra cứu thông tin vào hệ thống quản lý nghỉ phép và nhân sự trong doanh nghiệp” được thực hiện nhằm số hóa quy trình tạo đơn, duyệt đơn và quản lý thông tin nghỉ phép.

Hệ thống cho phép nhân viên đăng nhập, tạo đơn xin nghỉ phép, xem trạng thái đơn và hủy đơn khi còn chờ duyệt. Đối với quản trị viên, hệ thống hỗ trợ quản lý nhân viên, xem danh sách đơn, lọc theo trạng thái, duyệt hoặc từ chối đơn và thống kê số lượng đơn nghỉ phép.

Điểm mở rộng của đề tài là tích hợp Chatbot hỗ trợ người dùng tra cứu nhanh thông tin, hướng dẫn thao tác, giải thích trạng thái đơn và hỗ trợ xem số lượng đơn nghỉ phép cơ bản. Hệ thống được xây dựng bằng Java Web, Spring MVC, JSP, Hibernate/JPA và MySQL, giúp vận dụng kiến thức lập trình web, cơ sở dữ liệu và mô hình MVC vào một bài toán thực tế trong doanh nghiệp.

4. Nội dung thực hiện:

- Khảo sát quy trình quản lý nghỉ phép và quản lý nhân sự cơ bản trong doanh nghiệp.

- Tìm hiểu nhu cầu số hóa quy trình tạo đơn, duyệt đơn và theo dõi trạng thái nghỉ phép.

- Nghiên cứu mô hình kiến trúc phần mềm Spring MVC và cách tổ chức hệ thống theo mô hình phân lớp.

- Phân tích yêu cầu hệ thống, xác định các nhóm người dùng chính gồm nhân viên và quản trị viên..

- Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý người dùng, đơn nghỉ phép và trạng thái xử lý đơn.

- Thiết kế giao diện hệ thống cho nhân viên và quản trị viên.

- Xây dựng các chức năng cốt lõi của hệ thống:

  - Đăng ký, đăng nhập tài khoản bảo mật.

  - Đăng ký, đăng nhập tài khoản.

  - Phân quyền người dùng theo vai trò Admin và Employee.

  - Nhân viên tạo đơn xin nghỉ phép.

  - Nhân viên xem danh sách đơn của bản thân.

  - Nhân viên xem chi tiết đơn nghỉ phép.

  - Nhân viên hủy đơn khi đơn còn trạng thái chờ duyệt.

  - Admin xem danh sách tất cả đơn nghỉ phép.

  - Admin lọc đơn theo trạng thái PENDING, APPROVED, REJECTED.

  - Admin duyệt hoặc từ chối đơn nghỉ phép.

  - Admin quản lý danh sách nhân viên.

  - Admin tìm kiếm nhân viên theo họ tên, username hoặc email.

  - Admin cập nhật quyền người dùng.

  - Admin xem thống kê số lượng đơn nghỉ phép.

- Tích hợp Chatbot hỗ trợ người dùng:

  - Hướng dẫn nhân viên cách tạo đơn nghỉ phép.

  - Giải thích ý nghĩa trạng thái đơn.

  - Hỗ trợ tra cứu nhanh số lượng đơn theo trạng thái.

  - Gợi ý thao tác phù hợp trong hệ thống.

- Kiểm thử các chức năng chính, sửa lỗi và hoàn thiện giao diện.

- Viết báo cáo thực tập thực tế và tổng kết kết quả thực hiện.

- Kế hoạch thực hiện:

| Thời gian | Nội dung thực hiện | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Từ 29/06/2026 đến 05/07/2026 | Khảo sát quy trình quản lý nghỉ phép, quản lý nhân sự cơ bản và nhu cầu ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp. | Khang: Tìm hiểu quy trình nhân viên xin nghỉ phép, quản lý phê duyệt đơn, theo dõi trạng thái và tổng hợp dữ liệu nghỉ phép. |
| Từ 06/07/2026 đến 10/07/2026 | Nghiên cứu công nghệ và kiến trúc hệ thống. | Khang: Tìm hiểu kiến trúc phát triển ứng dụng web, cách tổ chức mã nguồn theo từng tầng xử lý và phương pháp kết nối cơ sở dữ liệu. |
| Từ 11/07/2026 đến 18/07/2026 | Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống. | Khang: Xác định chức năng cho nhân viên và admin; thiết kế cơ sở dữ liệu, sơ đồ chức năng và luồng xử lý chính của hệ thống. |
| Từ 19/07/2026 đến 26/07/2026 | Xây dựng các chức năng phía nhân viên. | Khang: Lập trình đăng ký, đăng nhập, phân quyền, tạo đơn nghỉ phép, xem đơn cá nhân, xem chi tiết đơn và hủy đơn khi còn chờ duyệt. |
| Từ 27/07/2026 đến 02/08/2026 | Kiểm thử hệ thống toàn diện và cập nhật sửa lỗi. | Khang: Lập trình chức năng xem danh sách đơn, lọc đơn theo trạng thái, duyệt đơn, từ chối đơn, quản lý nhân viên, tìm kiếm nhân viên và cập nhật quyền. |
| Từ 03/08/2026 đến 09/08/2026 | Tích hợp chức năng thống kê và Chatbot hỗ trợ người dùng. | Khang: Xây dựng thống kê số lượng đơn nghỉ phép; xây dựng chatbot trả lời câu hỏi thường gặp và hỗ trợ tra cứu thông tin đơn nghỉ phép cơ bản. |
| Từ 10/08/2026 đến 14/08/2026 | Kiểm thử, sửa lỗi và hoàn thiện hệ thống. | Khang: Kiểm thử chức năng đăng nhập, tạo đơn, duyệt đơn, từ chối đơn, tìm kiếm, phân quyền và chatbot; sửa lỗi phát sinh. |
| Từ 15/08/2026 đến 17/08/2026 | Hoàn thiện báo cáo và nộp kết quả thực tập. | Khang: Tổng hợp nội dung thực hiện, hoàn thiện báo cáo thực tập, chuẩn bị slide và nộp kết quả lên hệ thống đào tạo. |

| SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) Lê Duy Khang | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) TS. Nguyễn Văn Bình |
| --- | --- |